Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области »

за 2019 год

- Оценка степени реализации мероприятий

Для расчета степени реализации мероприятий необходимы данные следующей таблицы:

| Запланированный результат | Достигнутый результат | Исполнено % | План тыс. рублей | Факт тыс. руб. | Исполнено % | Результат оценки мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 « Об управлении собственностью города Кузнецка» |
| Мероприятие «Повышение эффективности управления земельными ресурсами.» 1.«Мероприятия, направленные на увеличение земель, вовлеченных в хозяйственный оборот и усиление мер муниципального земельного контроля» |
| 1.1.Обеспеченность сформированными земельными участками отдельных категорий граждан от общего числа граждан, состоящих в очереди на предоставление таких участков | 100% | 100,0 | 494,3 | 494,3 | 100,0 | Выполнено в полном объеме |
| Мероприятие «Повышение эффективности управления земельными ресурсами.» 2.«Проведение комплексных кадастровых работ на территории города Кузнецка» |
| 1.2.Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | 100% | 100,0 | 220,4 | 173,0 | 78,5 | Выполнено в полном объеме |
| Мероприятие «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Кузнецка и признание права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество» «Осуществление деятельности по инвентаризации муниципальных и бесхозяйных объектов, приватизации муниципального имущества» |
| 1.2.Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%) | 74% | 100,0 | 2165,0 | 2165,0 | 100,0 | Выполнено в полном объеме |
| Соисполнитель – Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%) | 74% | 100,0 | 910,1 | 910,1 | 100,0 | Выполнено в полном объеме |
| Мероприятие «Обеспечение сохранности и эффективности использования муниципального имущества города Кузнецка Пензенской области» 1.Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Кузнецк Пензенской области, в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |
| 1.4. Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%) | 74% | 100,0 | 1344,1 | 1344,1 | 100,0 | Выполнено в полном объеме |
| 2.Техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования, находящегося в муниципальной собственности |
| 1.5.Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%) | 74% | 100,0 | - | - | - | Выполнено в полном объеме |
| 3.Прочие расходы, связанные с управлением собственностью города Кузнецка |
| 1.6.Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%) | 74% | 100,0 | 49,0 | 45,4 | 92,7 | Выполнено в полном объеме |
| Соисполнитель – Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества (%) | 74% | 100,0 | 9,5 | 9,5 | 100,0 | Выполнено в полном объеме |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка» |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка» 1.Обеспечение функций органов местного самоуправления |
| 2.1.Количество поданных исков о взыскании задолженности за аренду земли и объектов муниципальной собственности | 67 | 97,1 | 7591,4 | 7571,7 | 99,7 | Выполнено в полном объеме |
| 2.Обеспечение функций учредителя комитетом по управлению имуществом города Кузнецка |
| 2.2.Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в решениях Собрания представителей города Кузнецка, постановлениях и распоряжениях администрации города Кузнецка | 5 | 100,0 | - | - | 100,0 | Выполнено в полном объеме |

Исходя из данных таблицы:

- Степень реализации мероприятий составила:

(отношение количества мероприятий, выполненных в полном объеме к общему количеству запланированных мероприятий)

по Подпрограмме 1 «Об управлении собственностью города Кузнецка»: 1 (7 / 7 = 1);

по Подпрограмме 2 «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка»: 1      (2 /2 = 1).

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированного уровня затрат составила:

(отношение фактических расходов на реализацию подпрограммы к плановым расходам)

по Подпрограмме 1 «Об управлении собственностью города Кузнецка»: 1,0 (5141,4 тыс. рублей / 5192,4 тыс. рублей = 1,0).

по Подпрограмме 2 «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка»:1 (7571,7 тыс. рублей / 7591,4 тыс. рублей = 1).

- Оценка эффективности использования средств бюджета города Кузнецка

Эффективность использования средств бюджета города Кузнецка составила:

(отношение степени реализации мероприятий подпрограммы к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета города Кузнецка)

по Подпрограмме 1 «Об управлении собственностью города Кузнецка»:  1 (1 / 1 = 1);

по Подпрограмме 2 «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка»: 1

(1 / 1 = 1).

- Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу

Степень достижения планового значения целевого показателя по Подпрограмме 1 «Об управлении собственностью города Кузнецка»:

(отношение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода к плановому значению целевого показателя для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений;)

1) Процент выполнения плана проверок муниципального земельного контроля: 1  (90/90=1)

2) Обеспеченность сформированными земельными участками отдельных категорий граждан от общего числа граждан, стоящих в очереди на предоставление таких участков: 1 (100/99 =1)

3)Доля муниципального имущества, право собственности на которое зарегестрировано в органах государственной регистрации, в общем количестве муниципального имущества: 1 (74/74=1)

4) Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы: 1 (368/368=1)

Степень достижения планового значения целевого показателя по Подпрограмме 2 «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка»:

- Количество поданных исков о взыскании задолженности за аренду земли и объектов муниципальной собственности: 1  (67/69= 1)

- Доля нормативных правовых актов, разработанных с нарушением сроков реализации поручений, содержащихся в решениях Собрания представителей города Кузнецка, постановлениях и распоряжениях администрации города Кузнецка: 1 (нарушения не зарегестрированы)

- Доля поданных исков неосновательного обогащения от общего количества выявленных лиц, использующих без оплаты земельные участки (объекты муниципальной собственности): 1 (Количество  фактов неосновательного обогащения не выявлено)

Степень реализации подпрограммы 1 «Об управлении собственностью города Кузнецка»:1   (1+1+1	=1)/4=1

Степень реализации подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка»: 1  (1+1+1)/3= 1

- Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограмм высокая:

подпрограммы 1 «Об управлении собственностью города Кузнецка»: 0,9 * 1 = 0,9;

подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка»: 1 * 1 = 1

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы:

- Процент выполнения плана приватизации муниципального имущества города Кузнецка: 0,8   (67/86=0,8)

- Процент выполнения плана по неналоговым доходам бюджета города Кузнецка от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности города Кузнецка: 1  (100/96=1)

- Доля площадей земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади свободных земель города Кузнецка (за исключением земельных участков, изъятых из оборота и ограниченных в обороте): 1  (45/45=1)

- Количество проверок муниципального земельного контроля: 1   (90/90=1)

- Доля обращений граждан, поступивщих в комитет по управлению имуществом города Кузнецка), рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем количестве таких обращений: 1 (нарушения отсутствуют)

Степень реализации муниципальной программы: 1 (0,8+1+1+1+1)/5=4,8/5=1

7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Коэффициент значимости подпрограммы 1 «Об управлении собственностью города Кузнецка»:

( кассовые расходы по подпрограмме/ общие кассовые расходы бюджета города Кузнецка)

3746,3 тыс. рублей /11 192,7 тыс. рублей = 0,3

Коэффициент значимости подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом города Кузнецка»:

7446,4 тыс. рублей /11 192,7 тыс. рублей = 0,7

Эффективность реализации муниципальной программы:

0,5 * 1 + 0,5 * ((1 * 0,3) + (1 * 0,7)) = 1.

Из расчета следует, что эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Председатель комитета

по управлению имуществом города Кузнецка                                                                                     П.Г.Садовников

Главный бухгалтер                                                                                                                                  И.В.Шадышкова